**SISTEMA DE VENTAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS - TECHSALES**

Versión 1.0

Historial de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 03/05/2023 | 1.0 | Documento de Verificación de hito 2 | Analista Senior: Anaya Sanchez, Eros  Analista Junior: Liñan Paredes, Saul |

Tabla de Contenido

[**1. Introducción 286**](#_1fob9te)

[1.1 Propósito 286](#_8jwndy3muh12)

[**2. Aprobación 287**](#_7yd07jz0io17)

[2.1. Responsabilidades de aprobación 287](#_dni1qmcotb7e)

[2.2. Firma de aprobación 287](#_7unj6dnmnnmx)

# Introducción

## Propósito

El propósito de este documento es registrar y verificar el cumplimiento de los sucesos y requisitos asociados al Hito 2 del proyecto. El Hito 2 se enfoca en la implementación de funcionalidades clave del Sistema de Ventas de Componentes Electrónicos (SVCE) y en el diseño de software correspondiente. Este documento servirá como una referencia oficial que documenta el estado y el progreso de los sucesos y requisitos del Hito 2, proporcionando una base para la evaluación y la toma de decisiones por parte del equipo de proyecto y los stakeholders involucrados.

El acta y la verificación del Hito 2 abarcarán los siguientes sucesos:

* Implementación de Requisito 1 - Catálogo de productos correctamente clasificados.
* Implementación de Requisito 2 - Gestión de base de datos de los productos.
* Implementación de Requisito 3 - Búsqueda de cliente para generar un reporte.
* Diseño de Software 2.
* Implementación de Requisito 4 - Búsqueda y filtrado de productos.
* Implementación de Requisito 5 - Selección y compra de artículos mediante un carrito de compras.
* Implementación de Requisito 6 - Edición del listado de compras durante la compra.
* Diseño de Software 3.

# Aprobación

## 2.1. Responsabilidades de aprobación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Hito | Nombre de Hito | Fecha estimada | Fecha real | Responsable | Característica | Verificación |
| 001 | Planificación del proyecto | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Todo el equipo | Obligatorio | Aprobado |
| 002 | Inicio del desarrollo | 05/06/2023 | Pendiente | Todo el equipo | Obligatorio | Pendiente |
| 003 | Finalización del desarrollo | 30/06/2023 | Pendiente | Todo el equipo | Obligatorio | Pendiente |

## 2.2. Firma de aprobación

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| Callupe Arias, Jefferson Jesus | Jefe del proyecto / Arquitecto de Software |
| Marchena Tejada, Chesney Taichi | Programador Back-end |
| Velarde Huancahuari, Bryan | Programador Junior |
| Anaya Sanchez, Eros | Analista Senior |
| Liñán Paredes, Saúl Alexander | Analista Junior |
| Lopez Salinas, Marco | Diseñador UX |
| Cardenas Ñahuin, Angel | Testeador |
| Atuncar Yataco, Cristhian Paolo | DBA |
| Tupac Agüero, Kevin | Arquitecto de Software |